План 2012г. ООО УЖК «Дружба»

г. Домодедово, ул. Лунная , д. 1 корп. 1

| Выявленная неисправность или повреждения | Количество в единицах измерения | Вид ремонта по устранению неисправности или повреждения. | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Кровля |  |  |  |
| Тех. этаж |  |  |  |
| - Ремонт решеток | 4шт. | Сварочные работы | 2й квартал |
| - Замена ламп | шт. | Замена перегоревших ламп | по мере необходимости |
| Благоустройство |  |  |  |
| - Покраска бордюров | 300мп | Покраска краской НЦ | 2йквартал - выполнено |
| - Устройство клумб, посадка цветов |  | Завоз грунта, закупка цветов, посадка | 2йквартал - выполнено |
| - Покраска контейнерной площадки и баков | шт. | Покраска фасадной краской и ПФ 115 | 2йквартал - выполнено |
| -Покраска крышек колодцев | шт. | Покраска краской ПФ 115 | 2йквартал - выполнено |
| -Покраска деревьев и кустарников |  | Краска ВД для садовых деревьев | 2йквартал - выполнено |
| - Покраска контейнерной площадки и баков | 1/3 | Покраска фасадной краской и ПФ 115 | 2йквартал - выполнено |
| Фасад |  |  |  |
| - Покраска входных металлических дверей | 14 шт. | Покраска краской ПФ 115 | 2йквартал |
| - Покраска входных групп | 8 шт. | Покраска краской ПФ 115 | 2йквартал |
| Подъезды |  |  |  |
| - Ремонт/остекление межэтажных дверей | 2/10 шт. | Установка стекла | По мере необходимости |
| - Ремонт первых этажей + этаж (потолок/стены) | 449/898 м² | Шпаклёвка покраска водоэмульсионной краской | 2й квартал - выполнено |
| - Ремонт плитки/ сапожка | 6/1 м² | Укладка плитки | 3й-4й квартал |
| - Установка пружин | 16 шт. | Установка пружин | По мере необходимости |
| - Установка ручек | 2 шт. | Установка ручек | По мере необходимости |
| - Ремонт наличников | 12 шт. | Ремонт наличников | По мере необходимости |
| - Ремонт пола (дыра, щель) | 0,5 шт. | Укладка плитки | 4й квартал |
| - Установить дверное полотно дерев. | 1 шт. | - Установить дверное полотно дерев. | 4й квартал |
| - Ремонт почтовых ящиков | шт. | Ремонт дверок, замена замков | 4й квартал |
| - Замена ламп | шт. | Замена перегоревших ламп | по мере необходимости |
| -установка фотореле |  |  | 3й квартал |
| Подвал |  |  |  |
| - Замена ламп | шт. | Замена перегоревших ламп | по мере необходимости |
| - Замена шаровых кранов | шт. |  | по мере необходимости |
| Тех. этаж |  |  |  |
| - Замена ламп | шт. | Замена перегоревших ламп | по мере необходимости |